附件1

广西壮族自治区危险化学品建设项目安全监督管理

实施细则（征求意见稿）

第一章 总则

第一条 为加强危险化学品建设项目安全监督管理，规范危险化学品建设项目安全审查工作，依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《广西壮族自治区安全生产条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（以下简称《办法》）《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）》等规定，结合广西实际，制定本实施细则。

第二条 自治区行政区域内下列建设单位，新建、改建、扩建危险化学品生产、储存的建设项目以及伴有危险化学品产生的化工建设项目（包括石油、天然气和危险化学品长输管道建设项目及纳入危险化学品安全使用许可的化工建设项目，以下统称建设项目）的安全审查及其监督管理，适用本实施细则：

（一）依法应取得危险化学品安全生产许可的企业；

（二）从事危险化学品经营（包括仓储经营）且有储存设施 （无论储存的危险化学品数量是否构成重大危险源的设施）的企业；

（三）依法应取得危险化学品安全使用许可的化工企业；

（四）石油、天然气和危险化学品长输管道企业；

（五）伴有危险化学品产生的化工企业；

（六）危险化学品储存量构成重大危险源或涉及重点监管工艺的化工企业。

危险化学品的勘探、开采及其辅助的储存，原油和天然气勘探、开采及其辅助的储存、海上输送，城镇燃气的输送及储存等建设项目，不适用本实施细则。

其他企业涉及危险化学品建设项目可参照执行。

第三条 本实施细则所称的建设项目安全审查，是指建设项目安全条件审查、安全设施设计审查。

建设项目未通过安全审查的不得开工建设，安全设施未全部建设完成的不得进行试生产（使用），未经安全设施竣工验收合格的不得投入正式生产（使用）。

第四条 建设项目的安全审查及其监督管理实行建设单位申请，分级负责实施和属地监管的原则。建设项目试生产、竣工验收由建设单位负责依法组织实施。

负责实施安全审查的应急管理部门和行政审批部门，统称为审查部门。自治区和设区市审查部门按自治区人民政府以及自治区应急管理厅的规定分级实施建设项目安全审查。

设区市审查部门负责审查的建设项目不得委托实施。

第五条 建设项目的设计、施工、监理单位和安全评价机构应当具备相应的资质，并对其工作成果负责。

建设项目应当由具有工程设计综合甲级资质或者化工石化医药、石油天然气（海洋石油）行业相应工程设计资质的单位进行设计，并编制安全设施设计专篇；其中涉及“两重点一重大”的大型建设项目，其设计单位资质应为工程设计综合甲级或化工石化医药、石油天然气（海洋石油）等行业、专业资质甲级。

第六条 依法应取得危险化学品安全生产和使用许可的新建危险化学品建设项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区，引导其他化工生产项目在化工园区发展。

引进本条所列的建设项目前，化工园区管委会应组织招商、规划、应急管理等部门，按照园区项目安全准入条件对拟引进建设项目进行决策咨询服务，提出是否准入意见。涉及重点监管危险化工工艺和重大危险源的，还应报设区的市级以上政府投资主管部门，组织工业和信息化、生态环境、自然资源、应急管理等有关部门，对建设项目进行决策咨询服务，形成决策意见。

第二章  建设项目安全条件审查

第七条  建设单位应当在建设项目的可行性研究阶段，委托具备相应资质的安全评价机构对建设项目进行安全评价。

安全评价机构应当根据有关安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准，对建设项目进行安全评价，出具建设项目安全评价报告。

安全评价报告应当符合《危险化学品建设项目安全评价细则》《陆上油气输送管道建设项目安全评价报告编制导则》的要求。

第八条 建设项目应采用成熟可靠的化工工艺，严禁使用国家明令淘汰的落后工艺。

属于国内首次使用化工工艺的，应提供省级人民政府有关部门出具的安全可靠性论证结论。

禁止只引进生产设备及其工艺包，未配套引进与其相关的安全控制技术，拼凑式设置安全设施以及安全防控系统。

- 第九条 需要进行精细化工反应安全风险评估的建设项目，评估应在安全评价之前进行。对于反应工艺危险度3级及以上的工艺，应采用微通道、管式反应器等新装备、新技术。

- 涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的精细化工生产建设项目应进行有关产品生产工艺全流程的反应安全风险评估，并对相关原料、中间产品、产品及副产物进行热稳定性测试和蒸馏、干燥、储存等单元操作的风险评估。

- 第十条 建设单位应当在建设项目开始初步设计前，向本实施细则第四条规定的审查部门申请建设项目安全条件审查，提交下列文件、资料，并对其真实性负责：

- （一）建设项目安全条件审查申请书及文件；

- （二）建设项目安全评价报告；

- （三）建设项目批准、核准或者备案文件和规划相关文件（经向相关部门核实不需要办理建设项目批准、核准或者备案文件和规划相关文件情形的建设项目除外，复制件）；

- （四）企业营业执照或者企业名称申报告知书（复制件）。

- 第十一条 建设单位申请安全条件审查的文件、资料齐全，符合法定形式的，审查部门应当当场予以受理，并出具受理通知书。 建设单位申请安全条件审查的文件、资料不齐全或者不符合法定形式的，应急管理部门应当自收到申请文件、资料之日起5个工作日内一次性书面告知建设单位需要补正的全部内容；逾期不告知的，收到申请文件、资料之日起即为受理。

- 第十二条 对已经受理的建设项目安全条件审查申请，审查部门应当指派两名以上工作人员，并组织3名以上专家组成专家组，按照《危险化学品建设项目安全条件审查要点》（见附件1）对建设单位提交的申请材料进行审查。

- 审查部门在组织审查过程中，需要对建设单位提交的文件、资料的实质内容进行核实的，应当组织现场核查。

- 第十三条 建设单位应当根据专家组审查意见组织整改，整改完成后，由专家组长或专家组对整改情况逐项核实确认，明确复核意见。

- 第十四条 审查部门应当根据专家组审查、复核意见组织进行集中审议，作出同意或不同意通过建设项目安全条件审查的审查结论。

- 第十五条 建设项目有下列情形之一的，安全条件审查不予通过：

- （一）安全评价报告存在重大缺陷、漏项的，包括建设项目主要危险、有害因素辨识和评价不全或者不准确的；

- （二）建设项目与周边场所、设施的距离或者拟建场址的自然条件不符合有关安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定的；

- （三）主要技术、工艺未确定，或者不符合有关安全生产法 律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定的；

- （四）涉及国内首次使用的化工工艺，未能提供省级人民政府有关部门出具的安全可靠性论证结论的；

- （五）安全评价报告对安全设施设计提出的对策与建议不符 合法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定的；

- （六）未委托具备相应资质的安全评价机构进行安全评价的；

- （七）隐瞒有关情况或者提供虚假文件、资料的。

- 建设项目未通过安全条件审查的，建设单位经过整改后可以重新申请建设项目安全条件审查。

- 第十六条  已经通过安全条件审查的建设项目有下列情形之一的,建设单位应当重新进行安全评价,并申请审查:

- (一)建设项目周边条件发生重大变化的;

- (二)变更建设地址的;

- (三)主要技术、工艺路线、产品方案或者装置规模发生重大变化的;

- (四)建设项目在安全条件审查意见书有效期内未开工建设,期限届满后需要开工建设的。

第三章  建设项目安全设施设计审查

第十七条  建设单位应委托取得相应资质的设计单位进行建设项目的安全设施设计，设计单位对建设项目安全设施设计负责。

设计单位应当根据有关安全生产的法律、法规、规章和国家标准、行业标准以及建设项目安全条件审查意见书，按照《化工建设项目安全设计管理导则》（AQ/T3033），对建设项目安全设施进行设计，并编制建设项目安全设施设计专篇。建设项目安全设施设计专篇应当符合《危险化学品建设项目安全设施设计专篇编制导则》《陆上石油天然气长输管道建设项目安全设施设计编制导则（试行）》等有关要求。

建设项目委托多个设计单位分别设计的，应当确定总设计单位。由总设计单位出具建设项目安全设施设计专篇的编制说明，明确界定每一个设计单位各自的设计范围，编制各自设计范围内的安全设施设计专篇。

- 第十八条 建设单位应当在建设项目初步设计完成后、详细设计开始前，向出具建设项目安全条件审查意见书的审查部门申请建设项目安全设施设计审查，提交下列文件、资料，并对其真实性负责：

- （一）建设项目安全设施设计审查申请书及文件；

- （二）设计单位的设计资质证明文件（复制件）；

- （三）建设项目安全设施设计专篇。

- 第十九条 建设单位申请安全设施设计审查的文件、资料齐全，符合法定形式的，审查部门应当当场予以受理；未经安全条件审查或者审查未通过的，不予受理。受理或者不予受理的情况，审查部门应当书面告知建设单位。

- 安全设施设计审查申请文件、资料不齐全或者不符合要求的，审查部门应当自收到申请文件、资料之日起5个工作日内一次性书面告知建设单位需要补正的全部内容；逾期不告知的，收到申请文件、资料之日起即为受理。

- 第二十条 对已经受理的建设项目安全设施设计审查申请，审查部门应当指派两名以上工作人员，并组织3名以上专家组成专家组，按照《危险化学品建设项目安全设施设计审查要点》（见附件2），对申请文件、资料进行审查对建设单位提交的申请材料进行审查。

- 审查部门在组织审查过程中，需要对建设单位提交的文件、资料的实质内容进行核实的，应当组织现场核查。

- 第二十一条 建设单位应当根据专家组审查意见组织整改，整改完成后，由专家组长或专家组对整改情况逐项核实确认，明确复核意见。

- 第二十二条 审查部门应当根据专家组审查、复核意见组织进行集中审议，作出同意或不同意通过建设项目安全设施设计审查的审查结论。

第二十三条 建设项目安全设施设计有下列情形之一的，审查不予通过：

（一）设计单位资质不符合相关规定的；

（二）未按照有关安全生产的法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定进行设计的；

（三）对未采纳的建设项目安全评价报告中的安全对策和建议，未作充分论证说明的；

（四）隐瞒有关情况或者提供虚假文件、资料的。

建设项目安全设施设计审查未通过的，建设单位经过整改后可以重新申请建设项目安全设施设计的审查。

第二十四条 建设单位应加强建设项目安全设施变更设计管理，变更前开展风险评估，委托设计单位变更设计。已经审查通过的建设项目安全设施设计有下列情形之一的，建设单位应当向原审查部门申请建设项目安全设施变更设计的审查：

（一）改变安全设施设计且可能降低安全性能或增加安全风险的。

（二）施工期间重新设计的。

第四章  建设项目试生产（使用）

第二十五条  建设项目主体装置（设施）和安全设施施工完成后，建设单位应当按照有关安全生产的法律、法规、规章、标准等有关规定，组织工程技术人员或者委托设备制造、检测检验等单位，对建设项目安全设施进行调试和检验检测，保证建设项目安全设施满足危险化学品生产、储存的安全要求，并保持正常适用状态。

建设项目构成危险化学品重大危险源的，企业应在试生产（使用）前接入危险化学品重大危险源预警监测系统，并保证正常运行。

第二十六条  建设项目试生产（使用）前，建设单位应组织人员进行开车前安全审查，并编制建设项目试生产前安全检查报告。试生产（使用）前安全检查报告应当包括下列有关安全生产的内容：

（一）建设项目基本概况；

（二）危险有害因素辨识和固有危险、有害程度分析，安全评价报告、安全审查、HAZOP 分析、安全完整性等级（SIL）定级评估和安全完整性等级（SIL）等级验算及其他风险评估提出建议措施的落实情况；

（三）安全设施设计落实情况，发生的变更符合变更管理要求；

（四）安全设施施工、检验、检测和调试情况，包括：安装的设备、管道、仪表及其他辅助设备设施符合设计安装要求情况，特种设备和强检设备已按要求办理登记使用并在检验有效期内，安全设施经过检验、标定并达到使用条件，现场确认工艺、设备、电气、仪表、公用工程和应急准备等是否具备投料条件等；

（五）项目工艺、装置设备、应急能力、人员配备、管理制度、操作规程等方面安全生产条件分析，相关试车资料、操作规程、管理制度等准备情况等；

（六）改、扩建项目与已有生产、储存装置、设施和辅助（公用）工程的衔接情况；

（七）可能发生的危险化学品事故及应急预案；

（八）结论性意见和建议。

第二十七条 建设单位应当组织建设项目的设计、施工、监理等有关单位和专家，研究提出建设项目试生产（使用）（以下简称试生产〈使用〉）可能出现的安全问题及对策，并按照有关安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定，制定周密的试生产（使用）方案。试生产（使用）方案应当包括下列有关安全生产的内容：
　　（一）建设项目设备及管道试压、吹扫、气密、单机试车、仪表调校、联动试车等生产准备的完成情况；
　　（二）投料试车方案；
　　（三）试生产（使用）过程中可能出现的安全问题、对策及应急预案；
　　（四）建设项目周边环境与建设项目安全试生产（使用）相互影响的确认情况；
　　（五）危险化学品重大危险源监控措施的落实情况；
　　（六）人力资源配置情况；
　　（七）试生产（使用）起止日期。
　　建设单位在采取有效安全生产措施后，方可将建设项目安全设施与生产、储存、使用的主体装置、设施同时进行试生产（使用）。
　　试生产（使用）前，建设单位应当组织专家对试生产（使用）方案进行审查。
　　试生产（使用）时，建设单位应当组织专家对试生产（使用）条件进行确认，对试生产（使用）过程进行技术指导。

第二十八条 建设项目试生产（使用）前，建设单位应当将下列文件、资料整理收集，并报送当地设区市和县级应急管理部门：

（一）试生产方案；

（二）试生产前安全检查报告；

（三）设计、施工、监理单位对试生产方案以及是否具备试生产条件的意见；

（四）相关技术专家对试生产方案的论证意见；

（五）安全设施设计审查意见书；

（六）安全设施设计重大变更情况的报告；

（七）施工过程中安全设施设计落实情况的报告；

（八）组织设计漏项、工程质量、工程隐患的检查情况，以及整改措施的落实情况报告；

（九）建设项目施工、监理单位资质证书（包括涉及“两重点一重大”的建设项目，其他按规定不需要监理的建设项目除外，复制件）；

（十）主要负责人、安全生产管理人员、注册安全工程师执业证书（复制件），以及特种作业人员培训合格的证明材料；

（十一）其他从业人员安全教育、培训合格的证明材料；

（十二）劳动防护用品配备情况说明；

（十三）安全生产责任制文件，安全生产规章制度清单、岗位安全操作规程清单；

（十四）设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员的文件（复制件）。

第二十九条 建设项目试生产（使用）期限应当不少于30日，累计不超过1年（国家有关部门有规定或者有特殊要求的行业除外）。涉及重点监管危险化工工艺的建设项目试生产（使用）期限不少于3个月。

建设单位应当在试生产(使用)期限结束前1个月组织建设项目安全设施竣工验收,在试生产(使用)期限结束前未通过建设项目安全设施竣工验收的,不得继续进行试生产(使用)。

建设项目试生产（使用）需要延期的，建设单位应当在试生产（使用）期限截止时限 10 日前向原备案部门报送书面延期申请报告，说明延期的原因和延期期限。延期次数不应超过2次。

试生产（使用）期限满1年仍不能稳定生产的，建设单位应当停止试生产，组织技术方、设计、施工、监理等有关单位和专家分析不能稳定生产的原因，制定整改方案。建设项目实施整改前，按照本细则第十六条、第二十四条的规定完成安全审查或设计变更，完成安全审查。整改完成后，建设单位按照本规定重新开始试生产。

试生产（使用）期间发生生产安全事故的，建设单位应立即停产整顿，对相关问题进行整改。整改完成后，经设区市级应急管理部门验收，并重新制定试生产（使用）方案，方可继续试生产（使用）。

第五章  建设项目安全设施竣工验收

第三十条  建设项目安全设施施工完成后，施工单位应当按照《办法》第二十四条的规定，编制其所承担施工范围内的建设项目安全设施施工情况报告。

第三十一条 建设项目试生产期间，建设单位应当委托具备相应资质的安全评价机构对建设项目及其安全设施试生产（使用）情况进行安全设施竣工验收评价，且不得委托本建设项目安全条件审查阶段安全评价的同一安全评价机构。

安全评价报告应当符合《危险化学品建设项目安全评价细则》《陆上油气输送管道建设项目安全验收评价报告编制导则》的要求。申请危险化学品安全许可的建设项目，安全设施竣工验收评价报告应对其是否符合发证条件进行评价，并给出明确结论。

第三十二条  建设项目投入生产和使用前，建设单位应当组织专家组进行安全设施竣工验收，作出建设项目安全设施竣工验收是否通过的结论。建设单位应组织专家按照《危险化学品建设项目安全设施竣工验收审查要点》（见附件3）组织竣工验收。

第三十三条  建设项目安全设施竣工验收通过后，建设单位应将与建设项目有关的文件资料收集齐全，归档形成项目安全管理档案。建设项目安全管理档案至少包括：

（一）建设项目核准、备案文件；

（二）建设项目安全评价报告、专家审查意见及《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》；

（三）建设项目安全设施设计专篇、专家审查意见及《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》；

（四）建设项目试生产（使用）方案及试生产情况报告、评审意见；

（五）建设项目安全设施施工、监理情况报告；

（六）建设项目安全设施竣工验收评价报告、竣工图；

（七）专家组出具的建设项目安全设施竣工验收意见、建设单位对专家组出具的审核意见整改完成情况及公司验收合格文件汇总。

第三十四条 当地应急管理部门应当结合危险化学品安全生产许可现场核查和日常执法检查，按照《危险化学品建设项目安全设施竣工验收审查要点》（见附件3），加强对建设单位验收活动和验收结果的监督核查。

第六章  简化程序

第三十五条  根据《办法》第四十六条的规定及我区实际，对以下规模较小、危险程度较低和工艺路线简单的建设项目（涉及“两重点一重大”的除外），适当简化安全审查程序。

（一）成品油加油站新建、改建、扩建项目；

（二）不含化学反应过程的以危险化学品为原料进行物理混合、配制、分装，如油漆、涂料、油墨、胶粘剂及类似制品生产装置（设施）的新建、改建、扩建建设项目；

（三）规模较小的已成型或成套设备空气分离装置，包括为特定装置配套的制氧、制氮；工业气体充装新建、改建、扩建项目；

（四）新建、改建、扩建松节油项目（生产能力1000t/a以下）；

（五）未构成危险化学品重大危险源的新建、改建、扩建储存项目；

（六）已取得危险化学品安全许可的企业，利用原有装置转产类似工艺、同一类别的其他危险化学品的；

（七）不涉及主要生产装置改变，企业为扩大生产能力、增加产品品种进行的技术改造项目；

（八）其它规模较小、危险程度较低和工艺路线简单的建设项目。

第三十六条  适用简化程序的建设项目，可同时进行安全条件审查和安全设施设计审查，并分别出具审查意见书。

第七章  其他规定

第三十七条 建设项目的安全审查应当根据建设项目规模、危险程度和工艺路线等因素，聘请熟悉相关专业、经验丰富，且与建设单位以及建设项目的设计、施工、监理和安全评价等单位无直接利益关系的专家。安全审查部门和企业应组织工艺、电气仪表、设备、安全、总图等方面的专家进行审查。

专家组人数应为单数。工艺简单及适用简易程序的建设项目专家组至少由3名专家组成，涉及“两重点一重大”的中小型建设项目至少由5名专家组成，大型建设项目至少由7名专家组成。

专家可在自治区、市两级应急管理部门公布的专家库中选取，也可从类似企业的工程技术人员、安全管理人员中选取。大型石油化工、长输管道等建设项目鼓励聘请本行业内有丰富从业经验的工程技术人员、设计人员、安全管理人员作为专家。

第三十八条 建设项目分期建设的，安全审查部门可以对建设项目进行整体或分期安全审查，建设单位分期进行安全设施竣工验收和申请危险化学品安全许可。

第三十九条 利用经过正规设计的原有生产设施、仓库、储罐进行新建、改建、扩建的涂料、油墨、树脂、胶粘剂类建设项目，不涉及新增重点监管危险化工工艺、重大危险源的，原有生产设施、仓库、储罐区、道路等之间防火间距和企业外部防火间距沿用原设计标准规范要求，新增生产设施、仓库、储罐区等布置适用现行标准规范要求。

第四十条  承接相关危险化学品建设项目安全审查行政权力的其他部门，应当定期向同级应急管理部门通报建设项目审查情况。

各设区市审查部门应当在每年1月31日前，将本行政区域内上一年度建设项目安全审查的实施情况形成书面材料，报告自治区应急管理厅。

第四十一条 审查部门应当建立健全建设项目安全审查档案及其管理制度。应急管理部门积极应用先进的信息化技术提高建设项目安全监督管理水平，并及时将建设项目的安全审查情况通报有关部门。

第八章 附则

第四十二条  本实施细则下列术语的含义

新建项目，是指有下列情形之一的项目：新设立的企业建设危险化学品生产、使用、储存装置（设施），或者现有企业建设与现有生产、使用、储存活动不同的危险化学品生产、使用、储存装置（设施）的；新设立的企业建设伴有危险化学品产生的化学品生产装置（设施），或者现有企业建设与现有生产活动不同的伴有危险化学品产生的化学品生产装置（设施）的。

改建项目，是指有下列情形之一的项目：企业对在役危险化学品生产、使用、储存装置（设施），在原址更新技术、工艺、主要装置（设施）、危险化学品种类的；企业对在役伴有危险化学品产生的化学品生产装置（设施），在原址更新技术、工艺、主要装置（设施）的。

扩建项目，是指有下列情形之一的项目：企业建设与现有技术、工艺、主要装置（设施）、危险化学品品种相同，但生产、使用、储存装置（设施）相对独立的；企业建设与现有技术、工艺、主要装置（设施）相同，但生产装置（设施）相对独立的伴有危险化学品产生的。

危险化学品生产企业是指依法设立且取得工商营业执照或者工商核准文件从事生产最终产品或者中间产品列入《危险化学品目录》的企业。中间产品是指为满足生产的需要，生产一种或者多种产品为下一个生产过程参与化学反应的原料。将纯度较低的化学品提纯至纯度较高的危险化学品的，属于危险化学品生产企业。

危险化学品经营企业是指从事列入《危险化学品目录》的危险化学品的经营活动的企业，储存设施是指危险化学品仓库、储罐等设施。本细则所称危险化学品储存设施不包括危险化学品商店的营业场所和备货库房。

纳入危险化学品安全使用许可的化工企业是指纳入《危险化学品安全使用许可证实施办法》及其附件规定的需要办理危险化学品安全使用许可证的企业。

长输管道是指产地、储存库、用户间的用于输送石油、天然气、成品油和危险化学品等商品介质的管道。长输管道的首站为起点，终点为与下游用户计量交接的末站或分输站。长输管道的用户包括炼油厂、港口码头、油库、城镇燃气门站等。长输管道范围按照建设项目立项的范围进行确定。

大型建设项目按照《工程设计资质标准》的规定。

法律法规、标准如有更新，原则上应以新法律法规、标准作为审查和监管的依据。

第四十三条  本实施细则施行后，负责建设项目安全审查的部门发生变化的，建设单位应当将建设项目安全审查意见书及安全评价报告或安全设施设计（已通过安全设施竣工验收的建设项目除外）送交根据本实施细则规定负责建设项目安全审查的部门。

第四十四条 实施建设项目安全审查所需的有关文书的内容和格式，按照最规定执行。

第四十五条 本实施细则未进行规定的，按照《危险化学品建设项目安全监督管理办法》的有关规定执行。如国家、自治区有最新规定的，按照最新规定执行。

第四十六条 本实施细则自发布之日起施行。原广西壮族自治区安全生产监督管理局2014年7月21日印发的《<危险化学品建设项目安全监督管理办法>实施意见》（桂安监管三〔2014〕20号）同时废止。