
安全生产风险预警与防控工程项目

申 报 书
项目类别：       安全生产风险预警与防控工程             
项目名称：  高危行业（危险化学品）企业风险预警与防控
           工程试点项目                  
牵头申报单位（盖章）： 广西壮族自治区安全生产监管管理局         
联合申报单位（盖章）：                                
项目起止年月： 2017年12月至2020年12月31日      
项目负责人姓名：  刘鑫荣                            
联系人姓名：  张志明                                 

联系电话：  0771-5659089 、 15877292818             
E-mail：  lxr-2000@163.com                           
 2017 年5月12日

基本信息表

	项目名称
	安全生产风险预警与防控工程

	子项目
类别
	□国家安全生产综合信息平台（省级安全监管部门部分）
□全国安全生产“一张网”（安监云）（地方部分）

□全国安全生产视频会商系统
□安全监管移动执法系统和终端配备（地方部分）
(高危企业风险预警与防控系统
□高危行业（煤矿）风险预警与防控工程试点项目
(高危行业（危险化学品）企业风险预警与防控工程试点项目
□高危行业（烟花爆竹）企业风险预警与防控工程试点项目
□安全生产应急救援指挥系统（地方部分）

	申报单位
（盖章）
	广西壮族自治区安全生产监管管理局

	联合申报单位（盖章）
	

	牵头申报单位地址
	南宁市桃源路3号
	邮编
	530021

	联系人
	张志明
	电话
	0771-5659089 
15877292818

	项目概述（500字以内）
	根据《危险化学品重大危险源在线监控及事故预警系统建设指南（试行）》，结合我区实际情况，利用物联网、大数据、安全生产定量风险计算等技术，实现“自治区-市-县-企业”四级重大危险源在线监控及风险预警。企业级系统主要实现重大危险源的关键安全参数实时监控、视频监控，以及数据上传；省市级系统实现对数据的分析，并形成重大危险源及其风险一张图，与国家级的大危险源在线监控进行数据对接。
同时，完善危化品重大危险源备案及数据的持续更新，确保全面掌握危化品重大危险源的基础信息。建设平台级的运维体系，提升在线监测及事故预警系统的数据准确性。在此基础上进行物联网大数据的分析应用，探究事故发生规律，进而进行有效预防。通过在线数据的跨体系应用，与移动执法和应急处置进行联动，分级响应、分级处置预警信息，提升精细化监管能力、风险预警能力和事故处置能力。
本项目投资预算总计10040万元，其中拟申请中央财政2000万元，地方财政2000万元，企业配套6040万元。


项目申报表

	一、项目的意义和必要性

	1、实现自治区安全生产事故预防的有效手段和必然要求。
重大危险源在线监测及事故预警是一项平台级工程，是降低安全生产事故发生风险的有效手段；是贯彻落实国家《安全生产法》，坚持以人为本，树立科学发展观的必然要求；也是各级政府和有关部门切实履行对安全生产监督管理的一项重要职责。
2、保证全区危化产业安全发展的客观需要。
随着我区危险化学品产业迅猛发展，地区安全生产面临严峻考验，尤其是我区重大危险源安全方面存在自自动化及监测监控设施不完善、监控预警信息化水平底、事故应急联动能力低等问题。因此，采用科学、先进的物联网感知计算，能够有效预警重特大人员伤亡、财产损失恶性事故发生，已然成为现在和未来保证自治区危化工产业安全发展的客观需要。
3、创新、优化风险源安全监管手段，落实政府监管责任的重要举措。
我区地域广大，危险化学品企业风险点分布比较分散，各级政府安全监管部门如果还是沿用过去传统的监管方法和手段，难免陷于“伸手抓不着，有眼看不到，有耳难听到，跑断腿也管不好”的低效率境地。建设高危行业（危险化学品）企业风险预警与防控工程项目，是创新、优化风险源安全监管手段，落实政府监管责任的重要举措。
4、有助于危险化学品企业依法落实安全风险的管理，提高安全风险日常监管和应急的能力。
建设高危行业（危险化学品）企业风险预警与防控工程项目，同时需要企业配套进行自动化改造建设，投入必要的人力、物力和财力。其意义和作用在于：
(1）帮助企业依法改进安全生产条件，保证必要的安全经费投入，达到法律法规的要求，避免因违法生产带来的法律处罚或关停风险。
(2）帮助企业对提高安全风险的管控水平，消除传统管理手段的缺陷，避免重大生产安全事故发生，保证企业安全发展、科学发展。
(3）有助于企业负责人树立“安全就是效益”观念，培植企业全员安全意识，消除“见不到直接经济效益就不愿意付出安全投入”的狭隘观念和错误认识，确保企业安全风险的长、安、稳运行。

	二、项目建设目标

	通过高危行业（危险化学品）企业风险预警与防控工程试点项目工作，力争实现：
（1）研讨并理顺定位准确、分级管理的“自治区-市-县-企业”四级危险化学品（主要为重大危险源）在线监控及事故预警体制机制。
（2）建立功能统一、标准一致的重大危险源在线监控及事故预警软件系统。
（3）通过数据采集系统实现企业重大危险源关键设施设备安全参数、视频信号、报警信息的数据采集和传输；区县(园区)实现属地重大危险源视频和各类参数报警信息集中监控管理和预警；市、自治区可对重大危险各类预警信息统计分析和管理，在需要情况下通过权限认证可以随时访问重大危险源现场实时信息。
（4）利用安全生产定量风险评估方法实现重大危险源的风险计算。
（5）形成全区的重大危险源及重点企业风险预警分布一张图。
（6）结合自治区实际，完善危化品重大危险源备案及数据的持续更新，确保全面掌握危化品重大危险源的基础信息。。
（7）建设平台级的运维体系，提升在线监测及事故预警系统的数据准确性，确保整体长效运营。
（8）进行物联网大数据的分析应用，探究事故的核心，进而进行规避。
（9）实现在线数据的跨体系应用，与移动执法和应急处置进行多系统联动，分级响应、分级处置预警信息，提升精细化监管能力、风险预警能力和事故处置能力。

	三、项目建设内容

	根据《危险化学品重大危险源在线监控及事故预警系统建设指南（试行）》，结合本自治区实际情况，利用安全生产定量风险计算模型，高危行业（危险化学品）企业风险预警与防控工程建设内容包括： 


1、危化品重大危险源备案管理子系统
1）根据重大危险源备案管理要求，提供备案申请、备案登记、备案告知、核销申请、核销登记、核销告知以及信息统计功能。
2）结合安全生产大数据中心，比对多业务系统，如：建设项目审批、三同时、监察执法、隐患排查等数据，从技术上提醒并保障数据更新机制。
2、危化品重大危险源在线监控子系统
1）地理信息：在GIS地图上展示各报警信息、监控设备的运行状况及相关参数。
2）厂区监控：在企业总平面布置图上显示重大危险源的位置以及实时监控重大危险源各危险参数。
3）重大危险源实时场景：对重大危险源实时监控并动态示意展示，直观便捷查看运行参数。
4）重大危险源视频监控：实现对重大危险源的视频监控，使各授权的用户或监控中心直观地了解和掌握监控区域的安全生产动态。
5）重大危险源像素分析：对视频监控图像进行像素分析，加强业务联动，以提升监控业务应急能力，强化应急效能。
3、安全管理子系统
1）隐患排查系统对接：对接隐患排查系统，在安全管理子系统中实现在线监控预警系统隐患排查活动、隐患监控、隐患整改通知、 隐患整改报告、隐患治理项目等数据查看。
2）报警处置：一旦危险源发生报警参数，系统能对报警处置过程进行管控，能根据报警处置机制把报警信息发送给相关责任人（企业、安监部门），责任人完成报警处置后，填写报警处置报告后，完成报警销账。
3）应急安全管理：包括重大危险源应急资源管理（应急资源登记、修改、删除）；重大危险源应急预案管理（应急预案登记、修改、删除）。
4）设备检查：实现监测设备的检查、维护信息管理，并能对检查维护进行预警提醒。
5）任务管理：提供任务下达和任务报告功能，满足各级安监部门与上级和企业的工作沟通需要。
4、危化品重大危险源风险预警子系统
根据标准规范要求，通过对重大危险源浓度、压力、液位、流量、温度等安全参数以及重大危险源管理数据设置影响重大危险源风险参数指标，分析、计算重大危险源风险指数、生成重大危险源风险指数图，及重大危险源运行风险分析报告，通过风险分析报告采取对策措施，降低重大危险源运行风险。
5、危化品重大危险源数据接入
1）企业前端改造
主要针对企业重大危险源原不具备数据输出功能的监测设备，需改成具备数据输出功能的监测设备；未按要求设置监测设备的重大危险源，按《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》安监总局40号令的要求增加设置具备数据输出功能的监测设备。
2）物联网主机
物联网主机是一款高性能服务器，由高性能硬件和智能数据采集软件共同组成。符合《危险化学品重大危险源在线监控及事故预警系统建设指南（试行）》的要求。
3）数据传输
用VPN专线或无线的方式将监测数据由企业传输到政府监管部门。
4）数据交换共享
a、采用 WebService 接口方式与本地应用系统实现数据集
成，集成的数据包括重大危险源备案数据、安全监控设备的
安全参数和报警数据、上下级工作交流数据等。
b、采用消息队列+数据加密的方式保证数据在广域网中的
安全传输。首先数据交换前置机将从本地系统中采集的数据
封装成传输专用格式并加密，然后调用消息队列系统将数据
传输给上级监控中心应用系统。
6、平台运维体系
系统正常运行的基础，确保数据准确性的必要手段。构建前端感知设备、视频摄像头、物联网主机、网络和平台软件五位一体的运维体系。通过制度、专业团队和运维系统，专注于主动服务，贴身为用户打造数据准确、接入可靠、报警敏捷的使用体验。
7、物联网大数据分析子系统
物联网大数据分析子系统包括：重大危险源分析和重大危险源报警分析。
1）重大危险源分析
基于重大危险源备案数据，对重大危险源的级别分布、类型分布、区域分布、可能造成事故死亡人数、逐年变化情况进行分析。
2）重大危险源报警分析。
基于重大危险源的在线监控预警数据，分析报警的区域分布、季节分布、行业分布、类型分布并挖掘报警与事故的关联关系。
8、危险源监控中心
危险源监控中心配备大屏幕显示系统、集中控制系统、会议音响系统、基础设备等。
9、费用预算：
序号
项目建设内容
数量
单位
中央财政(万元)

地方财政和企业

（万元）
合计
（万元）
1

重大危险源备案管理子系统
1

套
10

20

30

2

重大危险源在线监控子系统
GIS地理信息平台（含企业2D和3D展示）
1

套
100

260

360

厂区监控
700

套
200

500

700

重大危险源实时场景
700

套
200

500

700

重大危险源视频监控
1

套
10

10

20

重大危险源像素分析
700

套
100

600

700

3

安全管理子系统
隐患排查系统对接
1

套
0

20

20

报警处置
1

套
0

10

10

企业基本信息
1

套
0

10

10

任务管理
1

套
0

10

10

4

重大危险源风险预警子系统
1

套
20

60

80

5

危化品重大危险源数据接入
企业前端改造
700

套
100

600

700

视频监控
100

套
50

150

200

物联网主机
700

套
700

2800
3500
数据传输
700

套
100

600

700

数据交换共享
126

套
200

430
630
6

平台运维运营体系
2

年
90
1000
1090
7

物联网大数据分析子系统
1

套
20

60

80

8

危险源监控中心
1

套
100

400

500

总计
2000
8040
10040
投资预算：总计10040元。向中央财政申请资金2000万元，地方财政配套2000万元，企业配套6040万元）。

	四、预期目标、成果及其表现形式

	（1）项目建成运行后实现“自治区-市-县-企业”四级重大危险源在线监控及风险预警。通过数据采集系统实现企业重大危险源关键设施设备安全参数、视频信号、报警信息的数据采集和传输；区县（园区）实现属地重大危险源视频和各类参数报警信息集中监控管理和预警；、省安监部门可实现重大危险各预警信息统计分析和管理。
（2）帮助企业依法改进安全生产条件，保证必要的安全经费投入，达到法律法规的要求， 提高安全风险的管控水平，消除传统管理手段的缺陷，避免重大生产安全事故发生，保证企业安全发展、科学发展。

	五、现有工作基础和条件

	（1）自治区人民政府高度重视危险化学品重大危险源在线监控及事故预警系统建设工作，已多次组织研究《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办〔2016〕3号）和《遏制危险化学品和烟花爆竹重特大事故工作意见》（安监总管三〔2016〕62号）等相关文件的要求。
（2）全区700多个危险化学品重大危险源基本配备温度、压力、液位、流量等信息的不间断采集和监测系统以及可燃和有毒气体泄漏监测报警装置，全部都配备现场视频监控设施，且按照《国务院办公厅关于印发危险化学品安全综合治理方案的通知》（国办发〔2016〕88号）要求，全区的危险化学品安全风险分布档案和危险化学品重大危险源数据库正逐步建成，为系统的建立打下坚实的数据基础。

	六、牵头申报单位意见    

	    同意。
                                  （公  章）
2017年5月12日


	七、联合申报单位意见

	（公  章）
       年  月  日



