安全生产风险预警与防控工程项目

申 报 书

项目类别：      安全生产风险预警与防控工程

项目名称：     广西安全生产“一张网”（安监云）

牵头申报单位（盖章）：广西壮族自治区安全生产监管管理局

联合申报单位（盖章）：

项目起止年月： 2017年6月至2018年12月31日

项目负责人姓名： 郑志明

联系人姓名：  廖云峰

联系电话：  0771-5659709、13321618118

# E-mail：  13321618118@189.cn

2017年5月12日

基本信息表

| 项目名称 | 安全生产风险预警与防控工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项目 类别 | □国家安全生产综合信息平台（区级安全监管部门部分） 全国安全生产“一张网”（安监云）（地方部分） □全国安全生产视频会商系统 □安全监管移动执法系统和终端配备（地方部分） □高危企业风险预警与防控系统 □高危行业（煤矿）风险预警与防控工程试点项目 □高危行业（危险化学品）企业风险预警与防控工程试点项目 □高危行业（烟花爆竹）企业风险预警与防控工程试点项目 □安全生产应急救援指挥系统（地方部分） |  |  |  |
| 申报单位 （盖章） | 广西壮族自治区安全生产监管管理局 |  |  |  |
| 联合申报单位（盖章） |  |  |  |  |
| 牵头申报单位地址 |  | 南宁市桃源路3号 | 邮编 | 530021 |
| 联系人 | 廖云峰 |  | 电话 | 13321618118 |
| 项目概述（500字以内） | 本项目在国家安全监管总局《国家安全监管总局办公厅关于申报安全生产风险预警与防控工程2017年项目的通知》（安监总厅规划函〔2017〕79号）、《关于印发全国安全生产信息化总体建设方案及相关技术文件的通知》（安监总科技[2016]143号）等文件的要求下，依托新技术创新安全监管服务模式，建设广西全区各级安检机构的基于云存储和云服务的大数据中心。 我区安全生产“一张网”依托安全生产政务网、专网、互联网等通讯链路将基础设施和云计算资源进行连接和整合，采用云网一体化模式，建设覆盖全区及各级安全监管监察机构的信息基础设施，并为区域远程监管监察、行政执法、视频会商、高危企业在线风险预警与防控、应急救援等业务应用系统提供统一的云计算服务，包括云计算基础资源服务、技术支撑服务、数据资源中心服务、数据交换与共享服务、系统集成服务以及统一的信息安全保障和运维服务，打通安全监管监察全系统信息传输通道，突破国家、区、市、县网络互联互通瓶颈，解决安全监管监察全系统机房、系统硬件重复建设，提升整体安全运维能力，实现所有业务信息数据的集中汇聚，逐步实现全自治区安全生产信息网络一体化运维，连接全国“一张网”。 本项目投资预算总计920万元，其中拟申请中央财政460万元，我区财政配套460万元。 |  |  |  |

项目申报表

一、项目的意义和必要性

安全生产信息化是加强我国安全生产工作和推进社会安全发展的一项基础性工作。国家“安监云”项目作为总局现有在用和在建的各项安全生产监管信息系统工程的基础保障，作为加强监管监察能力建设，提高执法效能的重要载体，列为《安全生产“十三五”规划》和《安全生产信息化顶层设计》的重点工程和工作任务，广西壮族自治区作为一带一路战略的丝绸之路经济带核心区，势必需要大力发展经济，保障安全生产的稳定运行，建设完善的、稳定的、高效的国家“安监云”项目的区级核心节点。将在前期信息化的基础上，建设基于云计算的安全生产信息和业务协同处理平台，为自治区各级安全监管机构提供安全生产监管监察业务分布式、协同处理，为各级安委会成员单位提供高效、快捷的共享信息服务和协同业务处理。面向企业、中介机构及社会公众，建设互联网安全生产公共云服务平台，为引导社会力量参与安全生产创新方法和途径。保障生产安全事故的预防预警、监管监察和应急处置能力的建设和运行。 面对全国依然严峻的安全生产形势和“十三五”时期进一步加强安全生产工作的要求，亟需实施国家“安监云”项目的地方节点部分，推进信息化在安全生产监管、煤矿安全监察和应急救援业务中应用的实施、推广和应用。国家“安监云”的区级节点将重点应用物联网、云计算、互联网和大数据等新兴技术，围绕煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、治金等工贸行业的监管监察、风险预警防控和应急管理业务系统的建设、部署和应用，该项目的建设将对安全监管监察工作产生明显的经济效益，能够保障信息化系统持续稳定的运行，提高安全生产企业和监管部门对安全生产风险预警和预防控制的能力，有效地降低重特大事故的发生，推动安全生产工作的科学发展，为从根本上促进安全生产形势的稳定好转提供强有力的信息化支撑保障手段。 工业和信息化部在印发《云计算发展三年行动计划（2017－2019年）》（工信部信软［2017］49号）中提到，云计算引发了软件开发部署模式的创新，成为承载各类应用的关键基础设施，并为大数据、物联网、人工智能等新兴领域的发展提供基础支撑，已成为推动制造业与互联网融合的关键要素，是推进制造强国、网络强国战略的重要驱动力量。需要进一步大力发展云计算生态体系，提升关键核心技术，推进标准规范建设，保障网络安全制度，加强我国云计算事业的快速、稳定、可靠、持续的发展。利用云计算等新兴技术实施建设国家安监云项目的区级节点，也是利用新技术助力和推动安全生产良好发展的必由之路和有效途径。 项目建设意义在于：根据国家安全监管总局的信息化顶层设计，统一规划，全面推进统一的安监云建设和应用标准，进一步扩大我区安监业务应用的广度和深度，提升社会管理和公共服务能力，实现电子政务社会效益最大化。建设国家安监云的区级核心节点，是落实党中央国务院关于安全生产工作指示的重要载体，是贯彻国家安全生产方针政策的基本手段，是加强安全生产监管监察保障能力建设的重大举措，也是进一步加强安全生产工作的迫切需要，更是加快提升安全生产信息化整体水平的有效途径。 因此，依托国家现有的信息网络资源和国家安全监管总局现有信息化基础，加快实施国家“安监云”项目的区级核心节点的建设是必要的、也是紧迫的。

二、项目建设目标

项目的总体建设目标是，需要建设完善全广西区内的信息网络支撑体系，覆盖和保障自治区、地市、区县、重点监管企业的基础信息网络。需要建设健全信息基础环境的保障体系，包括对机房、应急指挥场所、视频会议室等基础工程场所的建设，以及提供给广西各级安全监管监察机构、应急救援队伍和生产经营单位使用的全区统一的安全监管云基础资源服务。需要建立其安全生产风险防控应用支撑体系，实现对风险预防和控制的业务应用系统的有效支撑和运维工作，保障业务应用可靠、稳定、高效的运行。建立支撑安全生产应用服务体系和大数据应用服务体系，采用集中统一建设、分级部署应用的模式，建设完善功能齐全、模块化、兼容性强、可扩展、可定制的应用系统，为统一的安全生产应用服务系统做好服务支撑。此外，还需要构建信息安全与系统运维保障体系，统筹信息的安全和业务应用，强化安全生产数据资源的保护，保障信息系统整体安全、稳定的运行。

三、项目建设内容

依托全国安监云区级节点的基础设施和各项云服务，实现广西在用的业务应用系统迁移上云，自治区内下级安监部门不再单独重复投资建设基础设施和云计算资源服务，新建的安全生产业务应用系统和相关信息资源，部署在广西区安监局租用的云计算资源中，与安委会成员单位及重点企业实现安全生产重点行业监管、煤矿安全监察、大数据应用服务在安监云的部署和运行，基本建立起完善的、规范的安监云服务标准规范体系，有效的保障安全生产监管信息化业务应用系统安全、稳定、可靠的运行和推广，从而有效的防范煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工商贸等重点行业领域的安全事故的发生，提升安全生产监管效能，为全国的安全生产形势持续稳定好转提供信息化支撑和保障。 （一）建设内容： 国家“安监云”广西自治区级节点的建设内容，核心是“一张网、两中心、一平台、一标准”，具体的建设内容体现在以下几点： （1）租用电信网络运营商提供的网络基础设施服务，建成覆盖全区的连接全区各地市、广西区内应急救援机构以及重点行业高危企业等节点的“一张安全生产专网”：基于电子政务外网和互联网，建成连接和覆盖14个地市；36个市辖区、7个县级市、55个县、12个自治县（共有110个县级行政单位）；以及1321个乡镇，其中包括58个民族乡，及其他的广西壮族自治区级安委会成员单位，共同承担安全生产监管信息化工程业务应用系统、行政执法、全区视频会商、重点监管企业在线风险预警与防控、应急救援指挥的互联互通和信息共享的基础网络系统。 （2）改造和租用“一主一备”两个云计算中心资源池设施：在广西区安监局（南宁市）新建的机房内由电信运营商投资改造建设一个全区统一的安全生产云计算中心，对广西区安监局和下级各安全监管部门的信息化应用提供统一的云计算基础资源服务，在南宁市由电信运营商投资建设一个具有完备运营服务能力的灾备中心，为云计算主数据中心提供稳定的数据备份、应用备份和灾难恢复等业务服务，两个中心以双路光纤的方式进行连接。 （3）新建和升级改造统一的云计算中心资源池：安全生产云计算中心资源池（主中心）由运营商进行改造建设全区统一的安全生产云计算中心，提供标准化的云计算中心资源池服务，包含了云主机资源、计算资源、网络资源、存储资源、物理机资源、弹性负载等服务，为全区各级安全生产监管部门、安委会成员单位、技术服务机构和生产经营单位提供基础的计算资源服务，实现对计算资源的动态调配管理和按需申请服务的要求。灾备中心资源池由运营商投资新建，建设必须符合灾备所需必要的性能和参数标准要求、满足符合主中心灾备业务的需求和能力，达到三级等级保护的水平，为系统运行提供高效、稳定、快速的容灾和备份保障。 （4）租用电信运营商提供的统一的PaaS层云计算资源支撑服务，具体由统一的云资源管理子平台、统一的云数据资源中心子平台、应用环境支撑服务子平台、业务基础支撑服务子平台、地理信息支撑服务子平台、移动应用支撑服务子平台、物联网应用支撑服务子平台、数据交换与共享服务子平台组成，建立起统一的安全生产云计算数据资源服务，采用统一应用、统一管理、统一标准的思路，为区域安全生产远程监管监察、行政执法、视频会商、高危企业在线风险预警与防控、应急救援等业务应用提供稳定的基础资源支撑和应用支撑保障服务。 （5）统一的信息安全和保障技术服务：对云计算中心、灾备中心提供完善的软硬件信息安全服务，并且对现有机房和灾备中心依据等保三级的标准进行升级改造。 （6）统一的运维保障服务：对改造完成的信息中心机房以及灾备中心的整体执行统一标准化的运维管理服务，包括硬件设备的安装配置、巡查检修、故障处理、监测监控、应急保障、性能优化以及定期报告等，为各软硬件的良好运行提供稳定的保障服务。 （7）统一的信息系统集成服务：为广西原有在用的信息系统和机房设备提供系统迁移、数据迁移、设备迁移等集成服务，并且为改造机房的主机、云计算主机等服务器，提供数据库安全部署、网络配置、系统部署等完善的、标准的、规范的、安全的系统集成服务。 （8）编制一套统一的标准规范：制定符合安监云的基础标准、资源标准、服务标准、安全标准和管理标准规范，以及安监云上运行的云服务平台在应用上的业务标准、数据标准、管理标准和技术标准，满足与总局业务信息的互联互通和共享交换的要求。 基于广西自治区级安全生产监管云服务平台可以满足业务应用系统的和技术平台的统一部署、分级应用和统一运维需要。 （二）投资预算： 1、项目计划由当地电信运营商全额投资建设或改造，由广西区安监局按年进行租用购买服务的方式进行建设，预计运营商改造现有计算中心机房费用为1800万，投资建设广西安监云灾备中心的费用约为2000万,合计投资3800万。 2、根据全区安全生产监管用户的实际需要租用和购买的资源服务，内容如下： （1）统一的基础设施资源：灾备中心机房设施； （2）统一的云计算资源服务： 1）网络资源：1个广西自治区级，14个地市，110个区县，1个远程灾备中心双链路，共计2条500M光纤，1条200M线路（广西自治区级独立节点），14条50M线路（已基于广西区电子政务外网建成并使用），110条20M线路（已基于广西区电子政务外网建成并使用）。 2）计算资源：广西自治区级约80台云主机，平均每台约8核CPU，16G内存。 3）存储资源：第一年初始数据量约为10T，每年新增约60%即6T的数据存储，2年内所需存储约为22T。 4）物理机资源：广西自治区级约10台物理机，每台参数约为3.0G16核CPU，64G内存。 （3）统一的容灾与备份服务： 1）网络资源：1个远程灾备中心双链路，连接广西区云计算主中心，为2条500M光纤。 2）计算资源：总计为云计算资源服务中的80%。 3）存储资源：总计为云计算资源服务中的1倍。 4）物理机资源：总计为云计算资源服务中的1倍。 3、依据实际需求，项目总体的投资概算表如下： 序号; 服务类型; 服务项目; 性能指标参数; 数量; 租赁费概算价（万/2年）. 1; 基础设施资源; 现有机房改造; 符合三级等保机房标准; 1项; 由运营商投资建设，并租用运营商云服务，无此项费用. 2; 灾备中心; 具备消防、防火、防雷、防震、通风、水冷等要求，专业运维和管理团队; 1项. 3; 云计算资源服务（IaaS层）; 网络资源; 200M线路; 1条; 520. 4; 500M光纤（灾备）; 2条. 5; 计算资源; 8核CPU，32G内存 （不含地市、区县）; 80台. 6; 8核CPU，32G内存（灾备，不含地市、区县）; 40台. 7; 存储资源; 前两年数据量; 22T. 8; 前两年数据量（灾备）; 33T. 11; 物理机资源; 3.0G16核CPU，64G内存; 10台. 12; 3.0G16核CPU，64G内存（灾备）; 10台. 13; 负载均衡服务; 负载均衡设备、对硬件资源动态弹性调整; 1套. 14; 安监云平台支撑服务（PaaS层）; 安监云平台支撑服务; 云资源管理平台; 1套; 200. 15; 数据资源中心; 1套. 16; 应用环境支撑服务; 1套. 17; 业务应用支撑服务; 1套. 18; 地理信息支撑服务; 1套. 19; 移动应用支撑服务; 1套. 20; 物联网应用支撑服务; 1套. 21; 数据交换与共享服务; 1套. 22; 系统集成服务; 系统集成服务; 数据迁移、系统迁移，数据库部署、网络配置; 1套; 80. 23; 信息安全保障服务; 信息安全保障服务; 等保二级服务; 1套; 30. 24; 信息安全服务; 1套. 25; 运维管理服务; 运维管理服务; 故障处理，主动智能运维，日常维护，配置变更，事件管理服务，运维权限管理等服务; 1套; 30. 26; 统一标准规范服务; 标准规范编制; 基础、服务、支撑、安全、管理、业务、数据、技术标准等; 1套; 30. 27; 其他; 其他费用; 项目设计、项目论证、项目评审、项目监理等; 1套; 30. 总计; 920. 按照2年的建设租用服务周期，广西区安监局所需投入的资金约为960万。 按照中央地方1：1配套资金要求，向中央财政资金申请460万元，广西区财政配套460万元，总计920万元。

四、预期目标、成果及其表现形式

项目整体的预期目标是： 在一年时间内，完成云计算基础资源设施的改造和升级，开始云计算基础资源服务租用，完成广西区安监局到各地市的政务外网、安全生产专网的建设和租用，完成灾备中心的建设，开展国家、广西、地市、县四级视频会商系统的建设和调试工作，并启动广西自治区级安全生产监管云平台的调研和设计工作。 在第二年内，完成各地市到区县、重点高危行业企业的网络建设和租用，并且全面开展包括日常办公、信息化监管、隐患排查、行政执法、应急救援、教育培训、风险预警与防控、大数据分析应用等业务的综合信息化云服务平台的建设，在租用大型运营商提供的IAAS层和PAAS层服务的基础上进行部署、运行和应用、推广，并启动开展地区安全生产大数据服务分中心的设计工作，为广西区内安全生产信息的存储、传输、备份等基础工作做好保障和支持。 第三年开始，各项软件、硬件应用系统开始陆续正式启用，并且在总局、广西区安监局的统一顶层设计和标准规范指导下，逐步的启动各地市的安监信息化平台的设计、建设和分级应用的过程，为全广西安全生产和风险防控工作的信息化工作开展和落实到位，并且依据各建成运行系统中不断上报、汇总、完善的数据，开展建设地区安全生产大数据服务应用系统，实现广西区内安全生产信息的分析、处理、挖掘利用的需求，为地区安全生产的形势发展变化和分析提供决策依据和数据支撑保障。 广西区内各级地市、区县、乡镇，不再重复建设场所、硬件、网络、基础平台、基础管理服务等内容，全部统一采用广西区安监局已经设计和建设的云计算平台的提供的服务，进行统一规划、统一标准、统筹推进，项目建设完成后，将会对全广西安全生产信息化产生较大的优势效益： 全广西在安全生产信息化建设中从广西区安监局到地市、区县、乡镇的基础设施实现统一的标准化运维，由专业团队统一管理，严格按照标准规范进行管理和维护，减少各地招聘管理运维团队的精力、人力、物力、财力，为国家和地方节约经费开支和人员成本。由专业的运营商对基础设施资源进行统一的调配调度，合理利用资源，按照需求进行调节租用的计量，降低能源损耗和闲置浪费的情况，减少环境污染和废弃排放，推广绿色节能环保的安监服务。 在社会效益上，完成全广西区内网络节点和基础资源建设、连接，实现全区安全生产信息化“一张网”的基本格局，集成了全区安全生产统一的中心数据库资源，为全区安全生产信息化提供基础的、核心的、完整的数据库支撑、整合服务，并且开放数据库资源接口，提供高级数据的应用和增值服务，为广西区安监局有效的掌握广西区内安全生产发展状况和变化趋势，进行准确的决策分析支持。 在全区统一的云计算平台提供的标准基础设施服务、技术支持平台服务和业务应用服务的基础上，可以加快广西各级安监信息化业务建设的实施进度，提高和保障信息化系统的稳定性和安全性。

五、现有工作基础和条件

广西区安监局办公区间目前已建成一个小型信息中心机房，场地有200平方米，已有30多组机架，上架的服务器约有20台。现有的服务器数量目前只提供给广西区局现有应用系统的使用，无法对外提供额外的应用服务，也无力承载下级地市州业务应用系统的运行和管理。因此，需要由电信运营商对信息中心机房进行升级改造，增加机柜、服务器，以及运维、安保等设备设施，并提供统一的运维管理和保障服务。 在网络上，目前省会南宁市到各地市的网络已经由电信运营商基本建设完成，带宽为50M，各地市到区县乡镇的带宽为20M，可以满足基本业务应用和办公需要，和对生产经营单位、技术服务机构、公众服务的需要。因此只需要按照使用需求，以安全生产政务外网的形式，按期租赁带宽即可。此外，广西自治区级与地市之间还需要通过连接安全生产专网对视频会商以及高危行业企业监测监控信息的接入，并且满足与安委会成员单位之间的互联互通，以便进行数据交换与共享。 目前广西区安监局的计算中心机房没有灾备的设计和能力，为了避免重复投资建设，应当租赁电信运营商提供合适的场所和服务，对广西的计算中心实施数据备份和应用备份服务，并能够保障系统的正常运维和灾难恢复。 广西区安监局已经建成并在用安全生产信息管理系统以及隐患排查和事故上报系统，目前业务量比较简单，在需求上无法满足日益增加的业务应用的要求，在隐患排查、行政执法、应急救援等业务上，也需要进行升级改造业务功能，为全面落实高危企业安全生产风险预防和控制提供支撑和保障，也为广西安全生产大数据业务应用服务提供有效、完善的数据资源积淀和基础。

六、牵头申报单位意见

同意。 （公 章） 2017年5月12日

七、联合申报单位意见

（公 章） 年 月 日