[image: image1.png]




安全生产风险预警与防控工程项目
申 报 书
项目类别：     安全生产风险预警与防控工程                   
项目名称：     广西安全生产视频会商系统            
牵头申报单位（盖章）：广西壮族自治区安全生产监管管理局  
联合申报单位（盖章）：                              

项目起止年月： 2017年6月至2018年6月                   

项目负责人姓名： 郑志明                                 

联系人姓名：  廖云峰                                      

联系电话：  0771-5659709、13321618118                                       

E-mail：  13321618118@189.cn                                          

  2017年5月12日

基本信息表

	项目名称
	广西安全生产视频会商系统

	子项目
类别
	□国家安全生产综合信息平台（省级安全监管部门部分）
□全国安全生产“一张网”（安监云）（地方部分）

(全国安全生产视频会商系统
□安全监管移动执法系统和终端配备（地方部分）
□高危企业风险预警与防控系统
□高危行业（煤矿）风险预警与防控工程试点项目
□高危行业（危险化学品）企业风险预警与防控工程试点项目
□高危行业（烟花爆竹）企业风险预警与防控工程试点项目
□安全生产应急救援指挥系统（地方部分）

	申报单位
（盖章）
	

	联合申报单位（盖章）
	

	牵头申报单位地址
	南宁市桃源路3号
	邮编
	530021

	联系人
	廖云峰
	电话
	13321618118

	项目概述（500字以内）
	通过建设广西安全生产视频会商系统，构建广西自治区、市、县三级视频会商平台，实现从国家到自治区和14个地级市及其所辖县（区）的视频联网，构建以安监局为主体的即时会商、业务协同模式，为联接广西各地分管安监部门和各高危企业视频会商提供条件，同时承担广西安全监管执法、全国以及全区视频会议、事故现场指挥调度处置、企业安全信息监控、监测预警等信息的传达，提高政府监管部门、企业、社会公众及中介机构的信息化支撑能力。


项目申报表

	一、项目的意义和必要性

	建设全国安全生产食品会商系统，是落实党中央国务院关于安全生产工作指示的重要载体，是贯彻国家安全生产方针政策的基本手段，是加强安全生产监管监察保障能力建设的重大举措，也是进一步加强安全生产工作的迫切需要，更是加快提升安全生产信息化整体水平的有效途径。

因此，依托国家现有的信息网络资源和国家安全监管总局现有信息化基础，加快建设全国安全生产食品会商系统的建设是必要的、也是紧迫的。

	二、项目建设目标

	升级改造现有MCU资源点，使全区会议的召开实现真正的全高清视频会议，提升视频会议系统的效果。
增加管理设备，让管理人员可以在网页上直观的了解全区视频点的设备状态，包括型号、上下线、版本、会议状态、网络状况等等，减轻会议管理人员的工作量，并可直接在网页上观看任意终端网面，实现会议预监等功能。
增加功能性拓展设备，使全区视频点呼叫输入由原来的IP地址加会议号变为重新规划的短号，进一步弱化参会的操作复杂性，提高设备易用性，降低各市县人员的技术要求。而且还可各市的MCU统一管理，并形成资源池，使全区MCU可互为备份，让硬件设备的可靠性进一步提升。

	三、项目建设内容

	建设自治区、市、县、三级安全生产视频会商系统，通过配备必要的设施设备，使全区各级安全监管监察执法机构实现：能看、能听、能对话、能获取信息。

1、升级改造自治区、市级视频会议控制系统（MCU平台）；
2、升级改造自治区、市、县（市、区）视频会场（利用现有视频会场进行设备兼容改造）。
视频会议系统采用线路：国家与自治区视频会议系统与视频会议控制系统（MCU平台）之间通过电子政务外网线路互联，市、县视频会议系统与视频会议控制系统（MCU平台）之间通过业务专网线路互联。

依据实际需求，我局申报设备清单和线路服务清单如下：
序号
设备类型
性能指标参数
数量
1

MCU
高清
4台
2
视频终端
高清
24套
3
视频会议管理模块
故障处理，主动智能运维，日常维护，配置变更，事件管理服务，运维权限管理等服务
1套
4
视频会议录播系统

视频会议高清录播服务

1套

5
视频会议存储系统
视频会议高清录播服务
1套
6
其他
线路改造、设备安装调试等


	四、预期目标、成果及其表现形式

	计划到2018年6月底，完成广西安全监管系统的视频会商系统改造和升级，完成从国家安全监管总局到广西区安监局再到各地市县的四级视频会商系统的改造建设和升级工作。

	五、现有工作基础和条件

	目前广西自治区安监局和14个地级市安监局均陆续完成了视频会议的建设，配备有MCU和视频终端，部分为标清设备。所辖县级安监局有96个已建，配备视频终端，其中24个县级安监局为标清设备；未建的有25个。国家总局到广西自治区局利用电子政务外网联接，广西自治区安监局到各市、县级安监局由业务专线联接并完成级联。

	六、牵头申报单位意见    

	    同意。
                              （公  章）
2017年5月12日

	七、联合申报单位意见

	（公  章）
       年  月  日


