
安全生产风险预警与防控工程项目

申 报 书

项目类别：       安全生产风险预警与防控工程          
项目名称：   广西安全生产应急救援指挥系统升级改造                 
牵头申报单位（盖章）： 广西壮族自治区安全生产监管管理局   
联合申报单位（盖章）：                                
项目起止年月： 2017年6月至2018年12月31日      
项目负责人姓名：  郑志明                            
联系人姓名：  陈民娟                                 
联系电话：  0771-5659989 、 18907719695             
E-mail：  suneeeypm@163.com                         
  2017年5月12日

基本信息表

	项目名称
	安全生产风险预警与防控工程

	子项目
类别
	□国家安全生产综合信息平台（省级安全监管部门部分）
□全国安全生产“一张网”（安监云）（地方部分）

□全国安全生产视频会商系统
□安全监管移动执法系统和终端配备（地方部分）
□高危企业风险预警与防控系统
□高危行业（煤矿）风险预警与防控工程试点项目
□高危行业（危险化学品）企业风险预警与防控工程试点项目
□高危行业（烟花爆竹）企业风险预警与防控工程试点项目
(安全生产应急救援指挥系统（地方部分）

	申报单位
（盖章）
	广西壮族自治区安全生产监管管理局

	联合申报单位（盖章）
	

	牵头申报单位地址
	南宁市桃源路3号
	邮编
	530021

	联系人
	陈民娟
	电话
	18907719695

	项目概述（500字以内）
	随着工业和城镇化进程的不断深入推进，安全生产应急救援工作面临生产环境条件日益复杂化、事故隐患和重大危险源的潜在影响增大、事故防范和应急救援技术难度加大等新的挑战。
建立我区安全生产应急救援指挥系统，加强对各级各类应急预案和应急资源等的日常管理工作，解决安委会成员单位以及其他各类应急机构间应急信息的提取与共享，提升应急演练管理水平。建立生产安全事故应急值守响应中心，重点实现与国家安全生产应急平台的互联互通，接收事故信息报送，结合专业分析模型和相关信息技术平台的支撑，实现对事故态势的综合研判，为应急救援处置提供专业的辅助决策意见，提高领导决策的科学性，提升应急救援的水平和效率。安全生产应急救援系统按照"平战结合"的原则进行设计，包括满足日常的应急管理工作需要，又能满足"战时"的应急救援工作需求。项目内容主要由应急保障管理和应急救援指挥两大应用体系组成。
本项目投资预算总计400万元。其中拟申请中央财政资金200万元，我区财政配套200万元。


项目申报表

	一、项目的意义和必要性

	一、全面贯彻落实政府有关安全生产工作要求的需要
早在2013年6月，习近平总书记关于安全生产工作做了重要批示：“人命关天，发展绝不能以牺牲人的生命为代价，这必须作为一条不可逾越的红线”。国务院总理李克强强调，“安全生产事关人民群众生命财产安全，事关经济发展和社会稳定大局”，要“加快政务信息化工程建设，推动政府信息开放共享”。
根据《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》（国发〔2015〕40号）、《广西壮族自治区人民政府关于印发广西积极推进“互联网+”行动实施方案的通知》（桂政发〔2016〕13号）文件精神，为进一步加强安全生产基础设施建设，加快构建“大数据、大支撑、大安全”的“互联网+安全生产”信息化综合平台，提高安全生产监管水平和应急救援能力，实现安全生产监管信息化。
二、加强安全生产应急救援日常管理的需要
安全生产应急救援指挥平台建设是安全监管部门履行安全生产应急救援管理职责的基础保障，是安全生产应急救援能力建设的重要组成部分，是安全生产应急救援日常管理的主要平台。随着工业和城镇化进程的不断深入推进，安全生产应急救援工作面临生产环境条件日益复杂化、事故隐患和重大危险源的潜在影响增大、事故防范和应急救援技术难度加大等新的挑战。
仅依靠目前“半自动化”的状况，难以满足新需求，故此，加强事故应急救援指挥体系建设和完善，完善安全生产应急救援指挥系统，改善事故应急救援工作条件，提高信息化支撑水平，从而改变当前安全生产应急救援工作基础和工作平台薄弱的现状。
三、实现战时快速高效指挥协调、应急处置保障
安全生产应急救援指挥平台建设和完善后，在"战时"应急平台能够利用应急"一张图"，实现图上应急管理，结合GPS 、大屏幕等手段，综合调用各类数据库的应急资源信息，进行应急处置、辅助决策和总结评估，实现安全生产应急管理和协调指挥工作的信息化和智能化。依托安全生产“一张网”和综合信息平台，实现应急平台往下与市县，往上与国家安全监管总局应急平台基础网络、视频会议系统、风险防控系统、通信调度系统对接，互联互通，大大提高效率。
四、实现与国家安全生产应急平台互联互通的需要
我省安全生产应急管理机构认真贯彻国务院关于加强安全生产应急平台体系建设的一系列决策部署和指示要求，开展了安全生产应急平台体系建设，但我省安全生产应急管理机构与国家安全生产应急救援指挥中心仍未完全打通信息通道，应急信息共享和业务协同困难，无法为国家安全生产应急平台的业务应用提供有效的数据支撑。

因此，我省认真贯彻落实《国家安全监管总局办公厅关于申报安全生产风险预警与防控工程2017年项目的通知》（安监总厅规划函〔2017〕79号）的相关内容及要求，加快推进安全生产应急平台建设和完善，在打通我省与国家安全生产应急平台之间的数据通道，实现我省安全生产应急平台与国家安全生产应急平台的互联互通等方面具有十分重要的意义。

	二、项目建设目标

	根据国家安全监管总局对安全生产信息化建设的总体部署和广西自治区安监局的‘互联网+安全生产’建设规划要求，结合广西安全生产特点和实际工作需求，到2018年底，依托广西电子政务外网和互联网，初步建成纵向上联国家安全监管总局、向下联全区各市、县（市、区）安全监管监察机构；横向由各级安全监管部门到本级安委会成员单位、重点生产经营单位的资源共享、互联互通的安全监管信息平台。集成预测预警、分析决策、应急指挥、监管执法、协同办公、宣传教育、安全培训、公共服务等多种功能，实现安全生产全覆盖、全沟通、全透明、全掌控，形成责任落实、流程优化、预警及时、处置科学、监管高效的安全生产监管新格局。

	三、项目建设内容

	依托安全生产“一张网”的安监云，基于现有的综合监管平台，结合《国家安全监管总局关于印发安全生产信息化总体建设方案及相关技术文件的通知》（安监总科技〔2016〕143号）中的《安全生产信息化建设技术指导书（省级）》和《广西壮族自治区人民政府关于印发广西积极推进“互联网+”行动实施方案的通知》（桂政发〔2016〕13号）文件，结合我区自身的需求，完善优化升级，重新梳理现有系统情况，按照国家安全生产应急救援指挥中心下发的标准规范，同时结合我区实际需求。建设内容如下：
国家安全生产应急平台
（实现与国家安全生产应急平台的安全生产应急信息直报、安全生产现场应急联动、安全生产应急一张图、网络、通信调度、视频会议、风险防控等互联互通）
[image: image1.png]



应急保障管理体系（平时）
说明

应急救援指挥体系（战时）

说明

安全生产应急“一张图”
(通用软件)

应急资源管理子系统

应急物资管理模块

通用

应急值守管理子系统

事件接报上报模块

通用

事件信息管理模块

通用

应急救援队伍管理模块

通用

信息发布模块

通用

安全生产专家管理模块

通用

值班管理模块

定制

应急评估分析子系统

预测预警

定制

医疗保障机构管理模块

通用

事故模拟分析

运输保障机构管理模块

通用

评估分析结果GIS输出

综合研判分析子系统

事故周边情况研判

定制

通信保障机构管理模块

通用

事故现场信息研判

技术支持机构管理模块

通用

次生事故预测研判

应急队伍资质评估

定制

安全生产现场应急联动

事故现场反馈

通用
即时通信

重大危险源信息管理

重大危险源管理模块

通用

协同会商

事故查询

应急知识管理子系统

案例管理模块

通用

响应联动

法律法规管理模块

灾情评估

应急知识管理模块

应急执法

资源查询

知识查询

应急预案管理子系统

政府应急预案管理模块

通用

应急决策支持子系统

事故伤亡情况计算模块

定制

预案启动决策支持模块

企业应急预案管理模块

应急资源调配方案生成模块

救援路径GIS分析计算模块

应急预案模板管理模块

应急决策信息支持模块

现场图像远程调阅模块

应急演练与培训子系统

演练计划管理模块

通用

应急智能方案子系统

信息集成子模块

定制

演练过程管理模块

定制

方案制定子模块

方案调整子模块

演练过程记录模块

定制

方案管理子模块

演练过程评估模块

定制

应急指挥协调子系统

应急工作网络自动调阅模块

定制

应急人员培训管理模块

通用

救援指令下达模块

应急统计和分析子系统

汇总统计模块

通用

调度电话录音模块

信息查询模块

通用

视频会商模块

数据分析模块

定制

救援任务执行情况监控模块

结果显示输出模块

定制

应急信息发布模块

报表管理模块

定制

移动应急指挥子系统　　

定制

[image: image2.png]



市、县级安全生产应急平台应用
（利用自治区的统一平台，实现个性化定制改造，并与自治区平台实现全面互联互通）


































































本项目主要在国家安监总局的通用软件基础上，结合我省实际进行适应性调整，重点搭建安全生产应急信息直报系统、安全生产现场应急联动系统、安全生产应急一张图系统。同时结合业务实际需求进行查漏补缺，完善建设应急值守、综合研判、应急决策、智能方案、指挥协调、总结评估等功能。
在"平时"应急平台主要完成应急的日常综合业务管理和对资源数据、预案等信息的维护管理，并通过模拟演练提升应急、能力。

在"战时"应急平台能够结合GIS 、GPS 、大屏幕等手段，综合调用各类数据库的应急资源信息，进行应急处置、辅助决策和总结评估，实现安全生产应急管理和协调指挥工作的信息化和智能化。

同时，依托安全生产“一张网”（安监云），横向、纵向与各级各系统进行互联互通。
投资预算：
序号
　
项目建设内容
数量
中央
财政
(万元)
地方
财政
（万元）
合计
（万元）
1
应急保障管理体系（平时）
应急资源管理子系统
1套
25
25
50
2
重大危险源信息管理
1套
10
10
20
3
应急知识管理子系统
1套
14
14
28
4
应急预案管理子系统
1套
12
12
24
5
应急演练与培训子系统
1套
12
12
24
6
应急统计和分析子系统
1套
18
18
36
7
应急救援指挥体系（战时）
应急值守管理子系统
1套
10
10
20
8
应急评估分析子系统
1套
10
10
20
9
综合研判分析子系统
1套
12
12
24
10
安全生产现场应急联动
1套
12
12
24
11
应急决策支持子系统
1套
18
18
36
12
应急智能方案子系统
1套
10
10
20
13
应急指挥协调子系统
1套
18
18
36
14
移动应急指挥子系统　　
1套
9
9
18
15
安全生产应急“一张图”
1套
10
10
20
合计
　
200
200
400
本项目投资预算总计400万元。其中拟申请中央财政资金200万元，我区财政配套200万元。


	四、预期目标、成果及其表现形式

	1、预期目标：完成我区安全生产应急救援指挥系统优化升级（地方部分），并完成我区安全生产应急平台的互联互通升级改造建设，最终实现与国家安全生产应急平台的应急信息报送、现场应急联动等核心功能，为加强我区安全生产应急管理机构与国家安全生产应急救援指挥中心之间的协同联动与数据融合、提高数据获取与业务协同、强化生产安全事故灾难协同应急救援水平提供技术支撑和保障。
2、经济、社会效益：搭建省内现场应急联动体系。在通用软件的基础上，结合各地区情况开展本地化建设应用，实现事故现场反馈、即时通信、知识查询、事故查询、资源查询、响应联动、灾情估算、协同会商、应急执法等功能，并与国家安全生产应急平台的现场联动系统、在线会商系统实现互联互通，构建全国安全生产"现场应急联动网"保证事故现场信息的第一时间获取、事故现场与各级安全生产应急救援指挥中心之间的应急联动。

	五、现有工作基础和条件

	1、自治区已建设完成相对功能完善的广西安全生产综合信息平台，为安全生产应急救援指挥系统优化升级（地方部分）提供了较为良好的基础，并在硬件投入方面可以充分利用现有机房及部分硬件设备设施。

2、自治区范围区内南宁市、柳州市等地市已完成了市级综合监管平台的建设，可作为数据互通的试点单位。


	六、牵头申报单位意见    

	    同意。
                              （公  章）
2017年5月12日


	七、联合申报单位意见

	（公  章）
       年  月  日



