
广 西 壮 族 自 治 区
安全生产委员会办公室文件

桂安委办〔2018〕109号
[image: image1.png]



广西壮族自治区安全生产委员会办公室

关于全区危险化学品安全综合治理工作

督导调研情况的通报

南宁、柳州、贵港、钦州市安委办：

为进一步摸清我区危险化学品安全综合治理工作现状,推动危险化学品安全综合治理各项工作任务加快完成,根据自治区党委政府领导同志指示,自治区安委办近期组织开展了对南宁、柳州、贵港、钦州市危险化学品安全综合治理工作的专项督查。现将有关情况通报如下:

一、督导调研基本情况

自治区安委办于2018年10月15日至19日组织自治区发改委、工信委、交通运输厅、住建厅、安全监管局等部门深入南宁、柳州、贵港、钦州等4个地市，对4个地市的危险化学品安全综合治理工作进行了实地专项督导调研。督导调研组深入地市和企业,采取听取汇报、开展座谈、实地走访等形式，对4个地市贯彻落实国务院、省政府关于危险化学品安全综合治理决策部署的情况进行专项督查。实地督查结束后,督导调研组将督查情况向4个地市政府进行了初步反馈,并提出了针对性工作建议。

从督导的总体情况看，4个地市基本完成了危险化学品安全综合治理部署阶段任务,进入“整治深化提升”阶段,取得了阶段性成果。通过开展危险化学品安全综合治理,危险化学品企业安全生产主体责任得到有效落实,涉及危险化学品的各行业安全风险和重大危险源进一步摸清并得到重点管控,城镇人口密集区危险化学品企业搬迁工程全面启动实施,油气输送管道安全隐患整治攻坚战成果得到巩固,为下一步继续开展整治深化提升工作奠定了坚实的基础。

一是结合实际，及时制定了本地区具体实施方案。二是全面排查危险化学品安全风险。根据安全风险分级管控和隐患排查治理的相关标准、规范，对本地危险化学品生产、储存、使用、经营企业的安全风险进行了摸排，对风险开展了辨识，建立了危险化学品安全风险分布档案和重大危险源数据库。三是开展危险化学品港口和化工园区定量风险评估。贵港市覃塘化工园区和钦州市钦州港区开展了定量风险评估，确定区域风险等级和风险容量。四是全面启动实施人口密集区危险化学品生产企业搬迁工程。4个市对城市和人口密集区危险化学品生产企业进行了摸底调查，科学评估分层次分批次确定搬迁改造企业的名单。五是巩固油气输送管道安全隐患整治攻坚战成果。4个地市未发现新增的油气输送管道安全隐患的情况。
二、存在的主要问题

（一）综合治理工作合力没有形成。调研四个地市，发现从2017年以来各地市政府未定期召开关于危险化学品安全综合治理工作协调推进会，大家普遍认为此项工作是安全监管部门负责，导致工作推进较慢，没有真正形成政府牵头部门联动。从督查情况抽查的台账资料看，县（区）的个别责任部门未按要求及时报送工作方案和工作进展情况报告，影响综合治理工作进度。个别县（区）对本地区的风险点危险源和重大危险源情况掌握不全面、排查不彻底，未及时摸排更新统计新增的风险点、危险源。

（二）化工园区项目缺乏整体规划，基础设施缺乏系统性。如贵港覃塘化工园区项目布局处于随意性，缺乏整体规划布局，且各类化工产品项目布局缺乏科学系统的指导意见，比如目前进园区的四个甲醛生产企业分散部署在第一期工业园区的不同方位，医药食品和香料行业的企业也和电镀企业等高污染企业一起。如南宁市一些县区对发展危险化学品行业问题谈危色变，缺乏行业发展规划、土地规划配套，企业危险化学品新、改、扩建项目难以实施。
三、下一部工作要求

（一）查漏补缺，提高治理工作效果。各市、县（区）要按照督导调研组反馈意见和本通报提出的问题，对照各地《实施方案》要求查找各自工作中存在的不足，尤其要认真核对年度工作任务完成情况，补齐短板，补充完善新增危险化学品风险点危险源，确保综合治理的整体效果和质量。

（二）主动作为，突出地区工作特点、亮点。各市、县（区）要提高危险化学品安全综合治理的政治站位，增强责任感和使命感，把综合治理作为提升本地区安全生产水平和防范生产安全事故的重要契机，将危险化学品安全综合治理工作作为明年安全生产工作的重要工作任务来抓，结合各地产业现状和未来产业发展，严把时间节点，注重工作质量，迎难而上、主动出击，确保按期按质完成各阶段工作任务。

（三）及时总结，提高工作质量。各市、县（区）在积极推进危险化学品安全综合治理工作各项任务的同时，要及时总结分析工作中发现的问题和存在困难，加强督导和考核，及时通报综合治理过程中有关单位慢作为、不作为现象，有力推动各项工作顺利开展；强化信息报送，严把工作报告质量关，提炼好的经验做法供区安委办参考并向上级单位报送。

　　　　    广西壮族自治区安全生产委员会办公室

　　　　     2018年11月6日

公开方式：主动公开
广西壮族自治区安全生产委员会办公室　  　    2018年11月9日印发
经办人：程晓宇　　　联系电话：0771-5659063　　（共印5份）



