附件2

技术标准与要求

一、施工内容

（一）场地清理、平整、土方造型、土壤改良。

（二）乔木、灌木、地被、草坪种植与定植。

（三）支撑固定、浇水定根、地膜覆盖。

（四）垃圾清运、场地保洁。

（五）养护期内浇水、施肥、修剪、除草、病虫害防治、死亡苗木免费补植。

二、苗木质量要求

（一）苗木品种、规格、胸径、高度、冠幅、土球大小严格按清单执行。

（二）无病虫害、无机械损伤、树形饱满、长势健壮。

（三）乔木需全冠、三级分枝，土球完整无松散。

（四）草坪密植无杂草，覆盖率≥98%。

三、验收标准

（一）种植位置准确，株行距规范。

（二）苗木成活率100%，养护期满保存率≥98%。

（三）场地整洁，无建筑垃圾与杂草。

（四）与报价方案相符。

（五）符合国家及地方园林绿化施工验收规范。

四、养护要求

（一）每月至少修剪1次，及时除草、防治病虫害。

（二）干旱及时浇水，雨季及时排涝。

（三）死亡苗木48小时内无偿补植同规格壮苗。

（四）养护期满移交完整养护记录。